ANEXO IV

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| --- |
| (Art. 45 da LRF) |
|  | DATA INÍCIO | VALOR DO | EXECUÇÃO % | RECURSOS PRIORIZADOS P/2010 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS | EXECUÇÃO | PROJETO | ATÉ EXERC | PREVISTO P/EXERC | A EXECUTAR | PROJETOS EM | CONSERV.DO | NOVOS |
|  |  |  | ANTERIOR | 2009 | EM 2010 | EXECUÇÃO | PATRIMÔNIO | PROJETOS |
| Ginásio da Escola Getúlio Vargas | 2008 | 110.277,60 | 70% | - | 30% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Conclusão - Creche do Bairro Consolata | 2008 | 27.395,00 | 66% | - | 34% | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Ampliação - Escolas Municipais (MDE) | Jan/2010 | 50.000,00 | - | - | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Ampliação Posto de Saúde | Jan/2010 | 147.000,00 | - | - | 34,00% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Aquisição do Hospital de Caridade | Dez/2009 | 1.720.000,00 | - | - | 10,50% | 0,00 | 0,00 | 180.666,60 |
| Obras e instalações p/ativ. esportivas | Jan/2010 | 74.538,00 | - | - | 10,12% | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Construção de obras de saneamento | Jan/2010 | 253.961,00 | - | - | 9,43% | 0,00 | 0,00 | 23.961,00 |
| Obras na Câmara Municipal | Jan/2010 | 195.000,00 | - | - | 66,67% | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Pavimentação de Ruas Urbanas | Jan/2010 | 400.000,00 | - | - | 12,50% | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |