Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE JAGUARI

EMPREENDIMENTO: Construção da cobertura da quadra de esportes

LOCAL: Ijucapirama 3º Distrito do Município de Jaguari/RS

AGENTE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Jaguari

| ITEM | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares | 100 | 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 637,00 |
| Fundações | 75 | 12.367,87 | 25 | 4.122,63 |  |  |  |  |  |  | 15,10 | 16.490,50 |
| Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 19.019,00 | 9,90 | 19.019,00 |
| Estrutura |  |  | 50 | 22.625,00 | 50 | 22.625,00 |  |  |  |  | 51,60 | 45.250,00 |
| Cobertura |  |  |  |  |  |  | 100 | 21.278,40 |  |  | 15,40 | 21.278,40 |
| Equipamentos Esportivos |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 8.550,00 | 6,80 | 8.550,00 |
| TOTAL | 12,34 | 13.004,87 | 29,70 | 26.747,63 | 25,70 | 22.625,00 | 15,45 | 21.278,40 | 16,80 | 27.569,00 | 100 | 110.764,90 |

Jaguari, 29 de abril de 2010

________________________________

Nilton Lopes Furlan

Arquiteto Urbanista

CREA RS 167192