ANEXO IV

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2010 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Art. 45 da LRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATA INÍCIO |  | VALOR DO |  |  | EXECUÇÃO % |  |  |  |  |  |  | RECURSOS PRIORIZADOS P/2010 |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS | EXECUÇÃO |  | PROJETO |  |  | ATÉ EXERC |  | PREVISTO P/EXERC |  | A EXECUTAR |  |  | PROJETOS EM |  | CONSERV.DO | NOVOS |
|  |  |  |  |  |  | ANTERIOR |  | 2009 |  | EM 2010 |  |  | EXECUÇÃO |  | PATRIMÔNIO | PROJETOS |
| Ginásio da Escola Getúlio Vargas | 2008 |  | 110.277,60 |  |  | 70% |  | - |  | 30% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Conclusão - Creche do Bairro Consolata | 2008 |  | 27.395,00 |  |  | 66% |  | - |  | 34% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 70.000,00 |
| Ampliação - Escolas Municipais (MDE) | Jan/2010 |  | 50.000,00 |  |  | - |  | - |  | 100,00% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Ampliação Posto de Saúde | Jan/2010 |  | 147.000,00 |  |  | - |  | - |  | 34,00% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Aquisição do Hospital de Caridade | Dez/2009 |  | 1.720.000,00 |  |  | - |  | - |  | 10,50% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 180.666,60 |
| Obras e instalações p/ativ. esportivas | Jan/2010 |  | 74.538,00 |  |  | - |  | - |  | 10,12% |  |  | 0,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| Construção de obras de saneamento | Jan/2010 |  | 253.961,00 |  |  | - |  | - |  | 9,43% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 23.961,00 |
| Obras na Câmara Municipal | Jan/2010 |  | 195.000,00 |  |  | - |  | - |  | 66,67% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 130.000,00 |
| Pavimentação de Ruas Urbanas | Jan/2010 |  | 400.000,00 |  |  | - |  | - |  | 12,50% |  |  | 0,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |